|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Controle de Versões** | | | |
| **Versão** | **Data** | **Autor** | **Notas da Revisão** |
| 1.0 | 08/09 | Gustavo H. Nascimento, Celso de Andrade dos Reis,  Cauan de Oliveira Almeida | Elaboração inicial – Objetivo do Projeto |

# Objetivos deste documento

Desenvolver um sistema integrado para alunos e instrutores em CFC’s de forma que fique com seu uso mais intuitivo.

# Objetivos do projeto

Buscando solucionar o problema de comunicação entre alunos instrutores, desenvolveremos um sistema de comunicação que permite toda a interação relativa as rotinas dos CFC’s dentro de um único canal, com a finalidade de torná-lo mais prático e intuitivo.

# Escopo do Produto

Conforme foi analisado através de uma reunião com o cliente, o nosso sistema deverá conter um sistema de chat com certas restrições, além de manter certas funcionalidades do sistema previamente utilizado pela Anova.

# Exclusões do projeto / Fora do Escopo

Este projeto não abrangerá as seguintes funções:

* Envio de voz
* chamadas de vídeo
* Integração ao E-Condutor

# Restrições

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Entrega | Participantes | Data | Professor |
| Sprint 1 | Canvas | Gabriel e Paulo | 15/09/2020 |  |
|  | Termo de Abertura | Toni e Fernando | 16/09/2020 |  |
|  | Termo de Escopo | Celso, Cauan e Gustavo | 16/09/2020 |  |
|  | Burndown | Gabriel | 17/09/2020 |  |
|  | Termo de gerenciamento do cronograma | Celso | 18/09/2020 |  |
| Sprint 2 |  |  | 04/10/2020 |  |
| Sprint 3 |  |  | 18/10/2020 |  |
| Sprint 4 |  |  | 01/11/2020 |  |
| Sprint 5 |  |  | 15/11/2020 |  |
| Sprint 6 |  |  | 29/11/2020 |  |

# Premissas

Para cumprir o prazo determinado:

1.     Reuniões semanais da equipe todas as quartas-feiras / sextas-feiras para acompanhamento do projeto;

2.     Realizar entregas parciais a cada quinze dias.

3.     Acesso ao cliente para esclarecimentos de duvidas, através do Slack.

# Estrutura Analítica do Projeto […](about:blank)

1. **Definição do Projeto**
   1. **Apresentação do Projeto**
   2. **Levantamentos de Requisitos**
      1. **Requisitos Funcionais**
      2. **Requisitos Não-Funcionais**
      3. **Regras de Negócio**
   3. **Definição de Ferramentas**
2. **Gestão de Projetos**
   1. **Termo de Abertura do Projeto (TAP)**
   2. **Declaração do Escopo**
   3. **Gerenciamento do Cronograma**
   4. **Gerenciamento dos Custos**
3. **Gestão de Governança e TI**
   1. **Design Thinking (Protótipo)**
4. **Empreendedorismo**
   1. **Canvas**
5. **Gestão de Equipes**
   1. **Definição do Cliente e Equipes**
6. **Tópicos Especiais**
   1. **Interface flutuantes**
   2. **Interface interna com botões**
   3. **Integração BD**

# Critérios de Aceitação

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cod. EAP** | **Entrega** | **Critérios de Aceitação** |
| 1 | Definição do projeto | Conhecer a necessidade do projeto |
| 1.1 | Apresentação do projeto | Conhecer a proposta de solução. |
| 1.1 | Levantamentos de Requisitos | Conhecer todos os requisitos |
| 1.3 | Definição ferramentas | Selecionar e conhecer as ferramentas que serão utilizadas. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aprovações | | |
| Participante | Assinatura | Data |
| Patrocinador do Projeto | Alberto Marques | 15/07/2020 |
| Gerente do Projeto | Celso Adriano de Andrade dos Reis | 15/07/2020 |